| Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСПАССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 16 февраля 2015 г. | р.п.Новоспасское |  | № 108 |
|  |  | Экз. | № ____________ |

О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области в 2015 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  статьёй 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 34 Устава муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области, в целях защиты населения, населенных пунктов,  организаций, жилых зданий и хозяйственных строений, инженерных сетей и объектов электроснабжения, автомобильных дорог и сооружений на них, а также других объектов от подтопления, затопления и разрушения в период весеннего паводка и ледохода  2015 года на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области, администрация постановляет:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий  на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области в 2015 году ( приложение 1).	2. Возложить общее руководство за проведением противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области ( далее – КЧС и ОПБ района).

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области:

3.1. В срок до 03.03.2015 года своими приказами назначить противопаводковые комиссии, определить мероприятия по защите и сохранности имущества объектов, список привлекаемого персонала и техники; организовать круглосуточное дежурство в период весеннего паводка. Копии указанных документов представить в КЧС и ОПБ района.

3.2. Для выполнения работ в период паводка иметь в готовности формирования и технику в соответствии с расчетом привлечения формирований и техники ( приложение 2).

3.3. При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, незамедлительно информировать КЧС и ОПБ района ( телефоны 2-17-69; 2-22-30).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, председателя КЧС и ОПБ  Антилова Н.Н.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 28 февраля 2014 года № 194 «О проведении противопаводковых мероприятий 2014 года на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области».

6. Постановление  вступает в силу  со дня  его официального обнародования.

# Глава района                                                                                       А.С. Вражнов

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Новоспасский район»

Ульяновской области

от 16 февраля  2015   года № 108

План противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области в 2015 году

| №№ п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление расчета сил и средств формирований, привлекаемых для возможного выполнения работ в период паводка | руководители объектов экономики, организаций поселения (по согласованию) | 03.03.15г |
| 2 | Расчистка от снега подъездных путей к реке Сызранка | МБУ «Юг-Сервис» | 03.03.15г |
| 3 | Определение мероприятия по защите объектов от подтопления, назначение объектовых противопаводковых комиссий | Руководители объектов экономики, организаций поселения (по согласованию) | 03.03.2015г |
| 4 | Проведение обследования р.Сызранка, определение мероприятий по берегоукреплению р.Сызранка | КЧС и ПБ | 03.03.15г |
| 5 | Проведение обследования гидротехнического сооружения пруда «Зыков Ключ». Систему Мисинева освободить ото льда для пропуска весенних вод. Спуск воды | КЧС и ПБ | 03.03.15 г |
| 6 | Получение информации от начальников штабов объектов экономики, организаций по противопаводковым мероприятиям | КЧС и ПБ | 13.03.15г |
| 7 | Организация круглосуточного дежурства должностных лиц администрации района, объектов экономики, организаций поселения на период весеннего паводка | КЧС и ПБ, руководители объектов экономики, организаций и учреждений поселения (по согласованию) | В паводковый период |
| 8 | Очистка от снега подъездных путей вдоль р.Сызранка , для проведения взрывных работ | МБУ «Юг-Сервис» | 03.03.15г |
| 9 | Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждения заражения острыми кишечными инфекциями населения в паводковый период, организовать контроль за объектами водоснабжения | ООО «Комстройсервис» ( по согласованию) | В паводковый период |
| 10 | Обеспечение соблюдения общественного порядка, охраны государственной и муниципальной собственности, имущества граждан в районах возможного затопления | МО МВД России «Новоспасский » (по согласованию) | В паводковый период |
| 11 | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья | Телеканал «Сфера-ТВ», Газета «Сельская правда» (по согласованию) | В паводковый период |
| 12 | Очистка водосточных канав, приёмных колодцев, ливневой канализации, перепускных водосточных труб от снега, льда, мусора для обеспечения пропуска паводковых вод | МБУ «Юг-Сервис» | 03.03.15г |
| 13 | Осуществление контроля над соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам поселения на период весеннего паводка | МО МВД России «Новоспасский» (по согласованию) | В паводковый период |
| 14 | Проведение организационных мероприятий по пропуску паводковых вод ручьёв Соловья и Бычихи, проходящих через р.п.Новоспасское | МБУ «Юг-Сервис» | В паводковый период |
| 15 | Определение места временного размещения (отселения) населения в учреждениях образования, гостиницах на случай эвакуации населения из подтопленных районов | Отдел образования МО«Новоспасский район», ООО «Комбытсервис» (Хальзов Ю.А.) (по согласованию) | 03.03.15г |

Примечание: Сроки выполнения мероприятий могут изменяться в зависимости от метеоусловий.

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Новоспасский район»

Ульяновской области

от 16  февраля  2015   года № 108

Расчёт сил и средств формирований и техники для выполнения работ

в период паводка 2015 года.

| № п/п | Наименование организации | Вид технического средства | Коли-чество | ФИО ответственного лица, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Юг-Сервис» | Грейдер ДЗ-180 Грейдер ДЗ-143 Грейдер ГС 10.07 Трактор МТЗ-82.1 Трактор Т-30 ГАЗ-53 КамАЗ-43253 Лодки Баркас | 1 1 1 3 1 1 1 3 1 | Головинов Евгений Леонидович |
| 2 | Южное производственное отделение ОАО «МРСК Волги»- «Ульяновские распределительные сети» (по согласованию) | Газ – 66 № О 028У | 1 | Отв. Шагаров В.И., Диспетчер т. 2-11-82 |
| 3 | ООО «Центроцех» (по согласованию) | КамАЗ № Х043АО-1 ед ППЦ «Тонар» № АЕ0279 – 1ед. | 1 1 | Никишин Сергей Юрьевич |
| 4 | ОАО «Новоспасскавтотранс» (по согласованию) | Автобус ПАЗ Автобус КАВЗ | 4 2 | Отв. Карпухин Сергей Александрович |
| 5 | ООО «Старатели-Новоспасское» (по согласованию) | Фронтальный погрузчик «Амкадор»342В КамАЗ-55111 | 1 1 | Отв. Колесов Александр Сергеевич |
| 6 | ООО «Ульяновскнефтегаз» (по согласованию) | Манипулятор ГАЗ-27847 Полуприцеп МАЗ-938660 УАЗ | 1 1 1 | Калдыркаев Василий Алексеевич Раб.2-34-18 |
| 7 | ООО «Комстройсервис» (по согласованию) | УАЗ 390995 Мотопомпа | 1 1 | Астафьев Василий Константинович |
| 8 | ООО «Силикат» (по согласованию) | Автопогрузчик «АМКАДОР» Экскаватор ЕК-12-10 | 1 1 | Пупкин Андрей Геннадьевич - |
| 9 | Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в р.п. Новоспасское (по согласованию) | Самосвал ГАЗ-53 Кран МАЗ 5337 № А684ТР Экскаватор №7301УМ ЭТЦ-201 № 7286 ЗИЛ-131 ЭРГМ № А563КМ | 1 1 1 1 1 | Мельников А.М. диспетчерская (8-842-38) 2-34-75 |
| 10 | ООО «НС-Ойл» (по согласованию) | Трактор К-700 Трактор МТЗ-82 | 1 1 | Демин Александр Степанович |
| 11 | ООО «Новоспасский элеватор» (по согласованию) | Трактор МТЗ-82 | 1 | Никишин А.В. |
| 12 | ООО «РуссАвто» (по согласованию) | Самосвал «Skania» Трактор-погрузчик Т-150 | 1 1 | Никитенко Алексей Владимирович |
| 13 | ООО «КоммунСервис» (по согласованию) | КО-503 В УАЗ-3963 Трактор ЛТЗ55 | 1 1 1 | Сухоруков Евгений Сергеевич |